附件2

2021年重点项目半年新增项目汇总表

单位：万元

| 序 号 | 项目名称 | 业主 单位 | 投资 主体 | 总投资 | 主要建设内容及 规模 | 项目 当前 推进 情况 | 2021年度工作目标任务 |  | 责任 单位 | 责任 县领导 | 当年 建设 状态 | 计划新 开工项目 开工时间 | 2021年计划投资资金来源情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 土地指标情况 |  | 当前存 在的主 要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划 投资 | 完成 效果 |  |  |  |  | 小计 | 上级补助资金 |  |  | 债券 |  | 县级财 政预算 | 业主 自筹 | 贷款融资需求 | 需求 （亩） | 已经争 取到位（亩） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央专 项资金 | 中央预算内资金 | 三峡后 续资金 | 企业 债券 | 财政专 项债券 |  |  |  |  |  |  |
| 合计17个 |  |  |  | 369550 |  |  | 22290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场主导类5个 |  |  |  | 266000 |  |  | 14200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 年产12万吨新型管材项目 | 成都中络科技有限公司 | 市场主导类 | 32000 | 项目分两期建设，其中项目一期乙方自行租赁重庆川环科技有限公司（以下简称川环科技）第2幢厂房全部（含相应的配套设施），共计租赁面积约 5000 ㎡（以房产证实际面积为准），及忠县工业园区10万平方米标准厂房2号楼部分办公房，租赁面积约 350 ㎡，购置生产等设施设备，形成年产 3万吨 的生产能力；项目二期占地约 50 亩，修建生产厂房 21000 平方米及配套设施，搬迁一期设备，增添相应新设备，形成年产 9万吨 的生产能力。 | 签约 | 5000 | 完成厂房租赁、厂房装修，开始试生产。 | 忠县工业园区管理委员会 | 甘露 | 新开工 | 2021.08 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |
| 2 | 非公路休闲车生产项目 | 重庆普来克摩托车有限公司 | 市场主导类 | 15000 | 分两个阶段进行，其中第一阶段先租厂房约10000 平方米，建设总装线1条，建设简易赛场1个，完善相关配套设施，形成年总装 5000辆非公路休闲车生产能力；第二阶段购买原租用厂房，再建设总装线1条，建设自动化生产线，形成年总装 20000辆非公路休闲车生产能力，建设标准的国际性山地摩托车赛车场1个。 | 开工建设 | 5000 | 完成一阶段厂房租用，建设总装线1条，建设简易赛场1个，完善相关配套设施，初步形成年总装 5000辆非公路休闲车生产能力。 | 县经济信息委 | 甘露 | 新开工 | 2021.04 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |
| 3 | 年产10亿粒射钉一体钉项目 | 宜宾四方射钉制造有限公司 | 市场主导类 | 35000 | 本项目建设用地面积约35亩。一期新建厂房3500平方米，新购设备90台（套），规划建设年产10亿粒射灯一体钉生产能力；二期新建厂房13000平方米，新增设备50台（套），新建注塑车间及射钉器生产车间15个，形成年产5射钉器20万支的生产能力。 | 规划 | 2000 | 开工建设。 | 忠县工业园区管理委员会 | 甘露 | 新开工 | 2021.09 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 35 | 35 |  |
| 4 | 液压机械及建材端头板项目 | 重庆创恳机械设备销售有限公司 | 市场主导类 | 4000 | 租用园区标准厂房约2000平方米，购车床、镗床、磨床、锯床、焊接、热处理等设备，建设液压机、液压缸、建材端头板生产线各一条，形成年产液压机械50 台、液压缸3000支、建材端头板20万片生产能力。 | 签约 | 1200 | 完成厂房租用、装修，设备预订。 | 县经济信息委 | 甘露 | 新开工 | 2021.09 | 1200 |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 5 | 海螺智能工厂项目 | 重庆海螺水泥有限公司 | 市场主导类 | 180000 | 对重庆海螺熟料3条生产线开展节能减排降耗提产综合技术改造，重点建设数字化矿山系统、水泥窑中控专家操作系统、设备及辅助管理巡检系统、智能质量控制系统、SCR系统、发运系统改造等建设。 | 开工 | 1000 | 开工建设。 | 忠县工业园区管理委员会 | 甘露 | 新开工 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 政府主导类12个 |  |  |  | 103550 |  |  | 8090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 忠蒲路东溪场口至乌杨工业园区段路面扩宽应急工程 | 县公路养护中心 | 政府主导类 | 740 | 改扩建4.64公里，路基扩建成7.5米，四级公路，混凝土路面。 | 开工建设 | 740 | 完工。 | 县交通局 | 刘杉树 | 续建 |  | 740 |  |  |  |  |  | 740 |  |  |  |  |  |
| 7 | 磨子同德路一期（竹山连接路） | 磨子乡 | 政府主导类 | 1200 | 改建4.8公里乡村振兴公路。 | 施设 | 1200 | 完工。 | 县交通局 | 刘杉树 | 新开工 | 2021.08 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 忠县独珠半岛朱家湾连接道工程 | 通达公司 | 政府主导类 | 1500 | 二面江连接道长0.877km，采用四级公路技术标准实施，路基宽度7.5米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面，全线设置相应的护栏、标志标线。 | 施设 | 900 | 完成总工程量的20%。 | 县交通局 | 刘杉树 | 新开工 | 2021.1 | 900 |  |  |  |  | 180 |  | 720 |  |  |  |  |
| 9 | 磨子环湖产业路 | 磨子乡 | 政府主导类 | 3200 | 新建环湖公路4km，路基宽度6.5米，改建连接路1.8公里，路基宽度6米，并油化美化。 | 方案研究 | 800 | 开工建设。 | 县交通局 | 刘杉树 | 新开工 | 2021.12 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 磨子同德路二期（磨子绕场路） | 磨子乡 | 政府主导类 | 1800 | 新建绕场公路0.9km，路基宽度7.5米，三级公路，沥青混凝土路面。 | 方案设计 | 500 | 开工建设。 | 县交通局 | 刘杉树 | 新开工 | 2021.12 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 忠县独珠半岛路网路面油化工程 | 通达公司 | 政府主导类 | 3000 | 独珠江村环线长11.3km，宽度6.5米，包括路面整修、对路基轻微沉陷路段进行补强处理，将水泥混凝土路面改为沥青混凝土路面，完善全线交安设施、标志标线，疏通排水设施，包括涵洞和排水边沟；慢行道路工程路线全长约11.33km，环岛公路以内的A、C、G线，路基宽度5.5米，路面宽5.5米，分为3.0米车行道和2.5米慢行骑行道，共铺设沥青混凝土21204平方米；环岛公路以外的B、E、F线，路基宽4.5米，路面宽3.0米，主要为慢行骑行道，共铺设彩色沥青混凝土24721平方米。 | 施设 | 2400 | 完成总工程量的50%。 | 县交通局 | 刘杉树 | 新开工 | 2021.10 | 2400 |  |  |  |  | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |
| 12 | 农村公路危桥改造项目 | 各乡镇（街道） | 政府主导类 | 510 | 实施官坝镇陶官桥、忠州街道匡家沟桥、拔山镇大石桥、黄金镇槽溪桥四座危桥改造。 | 施设 | 450 | 完工3座（陶官桥、匡家沟桥、槽溪桥），在建1座（大石桥）。 | 县交通局 | 刘杉树 | 新开工 | 2021.08 | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 忠县乌杨新区主三路延长段项目 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 政府主导类 | 5000 | 新建连接磨子产业区市政道路500米及配套相关附属设施。 | 立项 | 300 | 开工建设。 | 忠县工业园区管理委员会 | 甘露 | 新开工 | 2021.12 | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 115 | 0 | 土地政策调整，暂无法征地报建 |
| 14 | 国省道危旧桥梁改造工程 | 县公路养护中心 | 政府主导类 | 600 | 实施G348忠州街道困牛石大桥、S204黄金镇双河大桥、G348野鹤镇大石桥、S204乌杨街道跃进桥4座危桥整治工程。 | 施设 | 300 | 完成双河大桥、跃进桥两座省道危桥改造，开工建设困牛石大桥、大石桥两座国道危桥改造。 | 县交通局 | 刘杉树 | 新开工 | 2021.09 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 金声经广兴至三元 | 畅达公司 | 政府主导类 | 16000 | 新改建17公里三级公路。 | 方案设计 | 300 | 完成施工图设计等前期工作。 | 县交通局 | 刘杉树 | 策划 |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 忠县乌杨新区第四期标准厂房项目 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 政府主导类 | 50000 | 新建15万方标准厂房项目，其中配套用房3万方，配套相关附属设施。 | 论证 | 100 | 完成前期论证工作。 | 忠县工业园区管理委员会 | 甘露 | 策划 | 2022.10 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 120 | 120 | 正在寻找投资方，探索建设模式 |
| 17 | 忠县乌杨新区体育公园 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 政府主导类 | 20000 | 占地面积约12万㎡，包含文化广场、车行道、游步道、木栈道、自行车环道、木质平台、运动球场（足球、篮球、羽毛球、网球场）、卫生间、停车场等配套附属设施。 | 规划 | 100 | 完成前期论证。 | 忠县工业园区管理委员会 | 甘露 | 策划 | 2022.08 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 187 | 120 | 部分土地未获取批文。 |

单位：万元