忠县重点生态保护修复治理资金专项转移支付2024年度绩效自评报告

（参考提纲）

一、绩效目标分解下达情况

中央、市级下达专项转移支付资金预算7293万元，截至2024年底绩效目标完成100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 忠县2024年获得中央奖补资金7293万元，已经《忠县财政局关于下达2024年重点生态保护修复治理资金预算的通知》（忠财建〔2024〕20号）文件分配至8个子项目上。本次中央奖补资金用于支持开展我县“十四五”期间第二批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，不得随意扩大和改变使用范围。严格按照《重庆市财政局关于提前下达2024年重点生态保护修复治理资金预算的通知》（渝财建〔2023〕242号）文件精神，加强资金监管。

2.本次17个山水林田湖草沙一体化保护和修复项目实施周期为2022-2024年，本年度执行资金5550.63万元，资金执行率为76%。

3.项目资金使用管理严格按照预算方案及财政资金使用要求执行。

（二）绩效目标完成情况分析（按绩效目标及指标逐项分析）。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

截至2024年底，忠县山水林田湖草沙一体化保护和修复项目年度绩效指标完成情况：生态保护修复总面积9734.25公顷，指标完成率为184%；矿山生态修复面积2公顷，指标完成率为100%；森林病虫害防治面积3880.15公顷，指标完成率为100%；土地综合整治面积250.01公顷，指标完成率为100%；林地提质改造面积2582.46公顷，指标完成率为130%；河道岸堤修复长度33.4公里，指标完成率为135%；水土流失面积2643.01公顷，指标完成率为108%。

(2)质量指标。

项目都进行了资金监督，严格按照要求将中央、市级下达专项预算进行兑付。

(3)成本指标。

中央、市级下达专项转移支付资金下达预算7293万元，所有资金全部下达到对应项目。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

忠县山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目共有17个子项目，其中皇华岛、独珠半岛推进速度较快，利用生态、文化和旅游融合发展，实现了产业生态化和生态产业化，生态产品价值得到体现，赢得了群众广泛认可，经济效益逐渐显现。

(2)社会效益。

山水林田湖草沙一体化保护和修复综合治理工作，有效改善了人民生活环境，也保障了当地生态系统的稳定性，也充分体现了各级政府对人民群众的关怀，提高了人民群众生产生活的安全度和幸福度。

(3)生态效益。

山水林田湖草沙一体化保护和修复综合治理工作，优化了国土空间结构与布局，消除了生态问题胁迫，增强了生态系统稳定性，提升了生态系统功能。

(4)可持续影响。

生态系统退化不仅影响人民的幸福感、获得感，同时影响周边居住的安全性。山水林田湖草沙一体化保护和修复综合治理在改善生活环境，保障人民生命财产安全的同时，也充分考虑人与自然、经济与环境的良性互促，也注重结合国家的宏观战略以及绿水青山就是金山银山的可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析。

山水林田湖草沙一体化保护和修复综合治理工作改善了地域生态系统，提升了周边群众的获得感、幸福感，得到了广大人民群众的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年度山水林田湖草沙一体化保护和修复绩效目标任务全面完成，得到了一致好评。