忠县区县航道日常维护费转移支付

2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央、市级专项转移支付预算

中央、市级下达区县航道日常维护费专项转移支付资金共计57.89万元。

（二）绩效目标

承担支流航道保护、养护工作及支流航道设施、设备的设置和维护工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023年，中央、市级下达区县航道日常维护费专项转移支付资金共计57.89万元，实际到位57.89万元。

2.项目资金执行情况分析

2023年，中央、市级下达区县航道日常维护费专项转移支付资金共计57.89万元，实际支出21.1万元，预算执行率为34.46%。

3.项目资金管理情况分析

在资金管理中，严格按照相关管理规定，科学分配，规范使用，准确执行，依法实施预算绩效管理，落实履行支出责任，做到资金专款专用，分类记账，独立核算，真实反映收支动态，及时公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年巡航里程1788.4km，清洗钢质浮标568座次、岸标4座次、恢复调整标位136座次、岸标清障9座次，更换航标钢缆1400m，锚石14座。

（2）质量指标

管养工作水平较2022年度提升，完成年度绩效目标，确保管养里程质量达标。

（3）时效指标

按期完成了2023年度航道养护工作。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

航道养护提高了水上交通通行能力，对水运经济发展具有明显的促进作用，促进沿线旅游、农产品种植等产业发展。

（2）可持续影响

基本公共服务水平和水上交通水平较2022年度提升，完成年度绩效目标。

3.满意度指标完成情况分析

2023年社会公众满意度年度指标全年完成值95%。通过对航道的养护，提高了群众水上出行舒适感，使沿线村落与城镇的联系得到加强，水上交通面貌得到较大改善。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体实现了全年预定的绩效目标，下一步将继续加强专项资金的使用管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效自评，我中心将以此次自评工作为指引，规范资金使用方向，进一步提高资金使用效率，严格项目管理，并按照相关规定向社会依法公开。

忠县港航事业管理中心

2024年6月24日