忠县港航安全环保专项整治经费转移支付2023年绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央、市级专项转移支付预算

中央、市级下达港航安全环保专项整治经费专项转移支付资金共计36.54万元。

（二）绩效目标

负责全县水上交通隐患排查整治、风险防控、安全宣传教育及安全检查等工作，确保全县水运安全生产形势持续稳定，防治船舶港口污染水域，保障全县水上安全环保。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023年，中央、市级下达港航安全环保专项整治经费专项转移支付资金共计36.54万元，实际到位36.54万元。

2.项目资金执行情况分析

2023年，中央、市级下达港航安全环保专项整治经费专项转移支付资金共计36.54万元，实际支出36.54万元，预算执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析

在资金管理中，严格按照相关管理规定，科学分配，规范使用，准确执行，依法实施预算绩效管理，落实履行支出责任，做到资金专款专用，分类记账，独立核算，真实反映收支动态，及时公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

- 全年累计出动检（巡）查人员562人次，工作车117辆次，海巡艇78艘次，检查港航企业（船舶）117家（艘）次，发现一般安全隐患91个，整改91个，向执法部门移交案件线索2件，整改率100%。

- 质量指标

- 开展安全质量检查均合格。

（3）时效指标

按期完成了2023年度全县水上交通隐患排查整治、风险防控、安全宣传教育及安全检查等工作。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

确保全县水运安全生产形势持续稳定，防治船舶港口污染水域，保障全县水上安全环保。

（2）可持续影响

基本公共服务水平和全县水上安全环保水平较2022年度提升，完成年度绩效目标。

3.满意度指标完成情况分析

2023年社会公众满意度年度指标全年完成值90%。通过完成全县水上交通隐患排查整治、风险防控、安全宣传教育及安全检查等工作，全面提升了我县水上交通安全发展，得到了企业及群众的一致好评。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体实现了全年预定的绩效目标，下一步将继续加强专项资金的使用管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效自评，我中心将以此次自评工作为指引，规范资金使用方向，进一步提高资金使用效率，严格项目管理，并按照相关规定向社会依法公开。

忠县港航事业管理中心

2024年6月24日