忠县港口码头整治维护费转移支付

2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央、市级专项转移支付预算

中央、市级下达港口码头整治维护费专项转移支付资金共计92.61万元。

（二）绩效目标

完成高洪水位应急地锚建设和应急救援基地码头附属设施改造建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023年，中央、市级下达港口码头整治维护费专项转移支付资金共计92.61万元，实际到位92.61万元。

2.项目资金执行情况分析

2023年，中央、市级下达港口码头整治维护费专项转移支付资金共计92.61万元，实际支出90.37万元，预算执行率为97.58%。

3.项目资金管理情况分析

在资金管理中，严格按照相关管理规定，科学分配，规范使用，准确执行，依法实施预算绩效管理，落实履行支出责任，做到资金专款专用，分类记账，独立核算，真实反映收支动态，及时公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年完成了11个应急地锚的建设；对16个高洪水位应急地锚进行清淤保养；对港口码头设施进行了整治维护。

（2）数量指标

- 11个应急地锚建设质量均合格。

（3）时效指标

按期完成了2023年度高洪水位应急地锚建设和应急救援基地码头附属设施改造建设。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

提高了港口码头应急能力，为货船停泊提供保障，方便船舶出行。

（2）可持续影响

基本公共服务水平和港口码头应急能力较2022年度提升，完成年度绩效目标。

3.满意度指标完成情况分析

通过建立11个高洪水位应急地锚和和对应急救援基地码头附属设施的改造，提高了港口码头应急能力，为货船停泊提供保障，方便船舶出行，得到了货船经营者的一致好评。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体实现了全年预定的绩效目标，下一步将继续加强专项资金的使用管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效自评，我中心将以此次自评工作为指引，规范资金使用方向，进一步提高资金使用效率，严格项目管理，并按照相关规定向社会依法公开。

忠县港航事业管理中心

2024年6月24日