忠县长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目转移支付2023年度

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央、市级专项转移支付预算

中央、市级下达长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目专项转移支付资金共计158.8万元。

（二）绩效目标

节能减排，促进长江绿色航运发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023年，中央、市级下达长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目专项转移支付资金共计158.8万元，实际到位158.8万元。

2.项目资金执行情况分析

2023年，中央、市级下达长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目专项转移支付资金共计158.8万元,实际支出79.8万元，预算执行率为50.25%。

3.项目资金管理情况分析

在资金管理中，严格按照相关管理规定，科学分配，规范使用，准确执行，依法实施预算绩效管理，落实履行支出责任，做到资金专款专用，分类记账，独立核算，真实反映收支动态，及时公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年完成了对10家公司34辆船舶的岸电系统受电设施改造补助资金的支付。

（2）质量指标

10家公司34辆船舶的岸电系统受电设施改造质量均合格。

（3）时效指标

按期完成了2023年度对10家公司34辆船舶的岸电系统受电设施改造补助资金的支付。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

节能减排，促进长江绿色航运发展。

（2）可持续影响

促进长江经济长远发展。

3.满意度指标完成情况分析

- 节能减排，促进长江绿色航运发展，改善了水上出行环境，群众满意度极高。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体实现了全年预定的绩效目标，下一步将继续加强专项资金的使用管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效自评，我中心将以此次自评工作为指引，规范资金使用方向，进一步提高资金使用效率，严格项目管理，并按照相关规定向社会依法公开。

忠县港航事业管理中心

2024年6月24日