2025年黄金镇桃花村木锋农业产业公路基础设施建设项目比选招标公告

忠县黄金镇人民政府决定对2025年黄金镇桃花村木锋农业产业公路基础设施建设项目进行公开比选招标，选定建设单位。公告如下：

一、招标项目概况

1.建设内容：

（1）道路硬化：长322米、宽4.5米、厚0.2米，C20砼。

（2）硬化错车道1处，长20米，宽7米，厚0.2米，C25砼。

2.工期要求：180天

3.质量目标：合格

二、投标人应具备的资格条件

公路工程施工总承包三级或公路路基路面工程专业承包三级及以上资质。

三、有关事项

1.现场考察

本工程招标人不统一组织现场考察，各竞标人可自行前往现场考察。

2.以下条件属于资格审查的必要合格条件

（1）营业执照：有效的营业执照。

（2）有拟派项目部成员一览表。

（3）专职项目经理：符合国家有关项目经理资质要求。

（4）专职技术2人员：工程中级职称技术人员不少于1人。

3.本工程投标截止时间

2025年3月18日18时。

4.招标人地址：忠县黄金镇人民政府

联系人：黄金镇人民政府  联系电话：54722022

联系人：王  怡          联系电话：15826430506

本公告发布时间为2025年3月13日至2025年3月18日。

忠县黄金镇人民政府

2025年3月13日