忠县石黄镇人民政府

石黄府发〔2024〕50号

忠县石黄镇人民政府

关于印发《2024年度松材线虫病防治实施的方案》的通知

各村（居）委员会、在镇有关单位：

为了切实做好石黄镇松材线虫病防治工作，贯彻落实市委市政府及县委县政府“坚决打赢松材线虫病防控这场战役”工作部署，根据《重庆市重大林业有害生物防控指挥部关于开展2024年度松材线虫病疫木集中除治清理“冬春战役”的通知》（渝重林防指〔2024〕1号）文件精神，石黄镇高度重视松材线虫病，召开会议进行工作布置、落实经费保障，深入落实党的二十大报告提出的“加强生物安全管理、防治外来物种侵害”的要求，以及落实第3号市总林长令的各项工作要求，切实增强做好防控工作的紧迫感、责任感，加强领导、落实责任、强化督导。根据县级秋季普查结果，结合秋季普查外业数据，结合石黄镇实际，特编制《重庆市忠县石黄镇2024年度松材线虫病防治实施方案》。

忠县石黄镇人民政府

2024年10月30日

重庆市忠县石黄镇2024年度松材线虫病防治实施方案

- 基本情况

- （一）森林资源及松林资源概况

石黄镇地处忠县西北部，长江北岸，东径107°48′至107°53′，北纬30°27′至30°33′，最低海拔258米，最高海拔634.8米，东邻梁平区大观镇和忠县官坝镇，南接三汇镇， 西与梁平区大观镇和忠县金鸡镇毗邻，北与梁平区相接。所辖6个村、2个社区，全镇幅员面积5325.2公顷，其中林地1494.9公顷，森林覆盖率28.1%。

其中针叶林1271.8公顷，占比85.1%；阔叶林141.1公顷，占比9.4%；针阔混合林26.9公顷，占比1.8%；经济林44.4公顷，占比3.0%。

- （二）松材线虫病发生情况

1.2024年秋季普查情况

2024年9月，县林业局委托三方机构会同镇产业发展服务中心、各村居委、巡山护林员、网格员对全镇松林小班开展松材线虫病秋季普查。于9月底完成全部调查工作。

（1）2024年松材线虫病发生情况

石黄镇2024年度松材线虫病秋季普查，截至10月初，全镇共发现各类枯死松树2589株，分布在高岭村、桂艳村、金星居委、双龙居委、石黄村、六合村、三胜村、石鲤村。根据《忠县2023年松材线虫病疫情秋季普查报告》疫情发生小班190个，疫情面积9357亩，

（2）根据2024年秋季普查结果，全镇死亡松树2589株，其中：病死松树42株，自然灾害死亡2439株。

①山场除治有成效。2024年度参与集中除治的队伍都为多年进行除治的专业除治队，有丰富的除治经验，熟悉除治工作情况和模式，效率高，质量好。

②督查督导力度大，为保证除治全镇山场集中除治质量。监督共分三级，由多方面多层次的督查督导保证了除治工作的质量。镇成立松材线虫病除治工作督导小组，定人员、定片区、定任务、定责任，随时对除治工作进行督导、抽查。各村（社）护林员进行现场跟踪，从而保障山场除治质量。

趋势分析：我镇2024年疫情发生程度较上年有所减轻，疫情得到有效控制，病死松树数量总体呈下降趋势，防控显示整体呈良好状况。

- 二、目标与任务

- （一）工作思路

按照市委、市政府安排部署，2024年为全市松材线虫病除治攻坚年，各区县要按照市总林长3号令要求，强化组织领导，抓住当前森林火险等级较低的有利时机，加快除治进度，力争在3月前完成本年度疫木除治任务，全力打好“冬春战役”攻坚战。要深刻汲取近年来因疫木除治不当引发森林火灾的教训，按照市总林长2号令要求，统筹做好疫木处置和森林防火的关系，既要抓发展又要保安全，确保科学有序开展疫木除治相关工作。

- （二）防治目标

根据“十四五”防治目标，以及县林业局松材线虫病防控要求，病死松树较上年下降30%以上，春季不发生簇状或团状死亡，秋季不发生团状死亡。2025年全镇实现无疫情、拔出疫点，春季不发生簇状或团状死亡，秋季不发生团状死亡。

- （三）防治任务

1.疫情监测：2024年9月对9357亩松林开展秋季普查，摸清漏除死亡松树，及时组织开展清理。其余时段，每两个月再组织护林员对疫情未发生区域的开展1次日常监测，及时发现新疫情。监测调查率达到100%。

2.集中除治：①全镇2024年度除治死亡松树2589株，疫情面积9357亩，小班190个。涉及6个村、2个社区。②在2024年11月1日至2025年春节前，全面完成第一轮山场除治任务，2025年3月开展回头看及整改。坚持疫木处置“能粉尽粉、宜烧才烧”原则，凡能搬运到公路边且粉碎机能到达的一律实行粉碎（削片）处置；确需在山场上焚烧的，严格执行林区用火审批制度和“七不烧”要求。

3.疫木清理：①2024年11月-2025年2月，各村居组织开展对疫情发生范围内的居民点房前屋后进行疫木清理，2025年3月再次集中开展疫木清理。②对全镇涉木加工企业及销售门市、建筑工地等签订不利用疫木承诺书，在12月底进行1次清理，集中除治全面结束后进行二次清理。

- 三、疫情防治

- （一）防治区划

重型村： 石黄村、石鲤村、双龙居委实施 “内防扩散、外防输出、全面攻坚”策略，实现疫情整体可控、逐步压缩、定点清除。

轻型村：桂艳村、金星居委、六合村、高岭村、三胜村实施“外防输入、内防扩散、集中歼灭”策略，限期消灭疫情。

- （二）主要防治措施

1.山场集中除治

为保证松材线虫病防治成效，防止疫情蔓延扩散，全镇确定2024年11月至2024年底为集中除治时期。组织相应的专业队伍、固定队伍开展除治工作，负责专业除治队伍的监督管理，督促专业队完成除治任务。遵循以下原则：

（1）政府与专业除治队签订年度松材线虫病集中除治承包合同。在合同中明确双方的责任、权利、义务等。

（2）专业队伍要具备一定规模，并具备相应能力，全程监控。

（3）队员应具备承担山场除治工作任务的健康条件。

A.除治专业队组建及管理

专业队是除治质量的核心主体，除治任务选择确定1个除治专业队，实行定岗位、定人员、定目标、定责任、定绩效、定奖罚管理，并上岗培训到每个参与者，对每个除治环节实行合同约定、逗硬绩效管理，保障除治质量。一是镇里成立督导组，不定期地对除治质量进行督导检查，发现问题立即下达整改通知书，要求限期整改落实到位；二是镇产业发展服务中心专人进行跟班督导。三是充分利用护林员的管理职责，加强跟班作业。

B.除伐方式及对象和范围

根据枯死松树发生的特点，结合往年的实践经验，采取择伐的方式清除枯病死松树，在集中除治期内伐除疫情小班及其边缘病死松树、濒死松树、干旱、风折、滑坡等自然灾害致死松树及人为乱砍滥伐的伐桩等，对林间伐倒的松木和伐倒木周围大于1厘米的枝丫就地就近进行除害处理，并结合本年度造林、抚育任务进行林地更新。

C.根据《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》，伐桩处理采取“剥皮、置药、覆膜、盖土”措施（工程采伐活松树除外），伐桩高度控制在5厘米以下，剥去伐桩树皮，然后放置磷化铝药片（根据伐桩大小，分别放置1-2片）再加套厚度0.1毫米以上的塑料薄膜并用土四周压实。

D.疫木及枝丫处理

择伐小班的疫木及枝丫全部就近就地，林内选空旷、平坦地势堆放，焚烧时必须有专人看管，必须带好扑火工具，注意安全，做到人走火灭，严防引发森林火灾。

确需在山场上焚烧的，严格执行林区用火审批制度和“七不烧”原则，制定应急处置预案，规范火场设置，焚烧现场全过程旁站式监管，确保用火安全。

E.除治标识：除治区域设置除治标识，内容包括除治地点、除治面积和株数、除治方式、作业单位、监督电话等信息。

F.除治数据采集上报：积极应用林草生态网络感知系统“松材线虫病疫情防控监管平台”及其移动端监测APP采集上报疫木除治数据。

（1）加强对木材加工和经营企业的监管

按照属地管理原则，各村（居）要对现有木材加工和经营企业及木材销售门市进行清理整顿，建立和完善报检、承诺、台账等检疫监管长效机制，逐步推行检疫标识制度。凡不符合规定的要依法查处，该关闭的坚决关闭。要对木材加工企业进行逐个清理，发现松木及其制品先进行登记造册，再按规定进行处理，必须全部就地焚烧或粉碎处理；对建筑工地常年监管，一旦发现新鲜松木和松木制品立即就地焚烧处理。

2.山下疫木清理

在疫木除治期间，对所辖范围内所有农户进行走访排查，杜绝疫木流失。疫木清理工作做到“发现一处，清理一处”，斩断其传染源。

根据重庆市重大林业有害生物防控指挥部关于开展松材线虫病集中除治清理相关要求，春节前完成疫情小班及周边2000米范围以内的病死（濒死、枯死）松树除治，开展1次以上山下疫木“拉网式”清理工作；2月底前对春节后新死亡的松树以及除治山场开展1次“回头看”再清理；3月15日前再开展2次山下疫木“拉网式”清理；3月25日前完成自查验收；4月10日前完成县级自查验收，

确保2025年5月至10月农户家中和涉木企业内无疫木。

3.安全管理措施

松材线虫病山场集中除治，劳动强度大；伐桩处理要接触有毒有害物质；在除治中严格按照《关于加强松材线虫病疫木集中除治清理安全稳定工作的通知》（渝重林防指办〔2018〕11号）相关要求做到疫木处置、伐桩处理、火场管理、药物管理等全过程安全生产，疫木除治应与蓝天保卫战同推进，疫木清理更是涉及千家万户和一些企业，也可能引发一些不安全事件发生，安全工作与防控同时安排、同时布置、同时检查。

（1）人身安全。为除治队人员购买人身意外伤亡保险，落实除治队队长安全责任，严格作业时间和保护措施，坚决制止盲目蛮干，在全程跟班监管除治质量和进度的同时，加强除治作业现场安全监管。重点检查油锯人员操作油锯是否规范，施药人员投放磷化铝是否合规，清运人员爬坡上坎转运是否危险，焚烧疫木是否安全等。

（2）防火安全。采用疫木焚烧的方式进行除害时，必须加强森林防火工作。在林区焚烧疫木必须取得野外用火审批许可，每次点火前还需电话通知相关单位。严格落实森林防火“七不烧”，即：森林火险等级为三级（含三级）以上时不烧、焚烧场地不安全不烧、防火隔离带不开不烧、点火时间晚不烧、风力三级以上不烧、值守人员不到位不烧、扑火工具不备齐不烧。

4.联防联治

松材线虫病疫情传播扩散主要在于人为传播，加强联合防治，避免疫情相互扩散，做到进度一致、方案统一、相互配合、联合防控，才能有效促进疫情的拔除。

5.采伐限额管理

松材线虫病疫木采伐按照坚持限额管理、采伐办证、伐前公示和落实采伐现场监管“三坚持一落实”森林资源采伐总体要求，规范推进疫情集中除治工作。本年度松材线虫病除治共计采伐各类松疫木2589株，需消耗采伐限额118.96立方米。

（1）办理采伐许可证。本次采伐蓄积纳入年度采伐限额中，实行专项限额管理，由产业发展服务中心统一办理采伐许可证后实施采伐，采伐许可证实行专证管理，完善自然灾害死亡松树的采伐证的办理，严禁借采伐疫木之机采伐健康松树。

（2）伐区划拨。除治采伐队人员要根据2024年秋季普查数据及防控方案等相关资料，在现场逐小班明确采伐范围、采伐方式、采伐对象、采伐要求及各方的责任、义务。

（3）管理措施。因清理旱灾、火灾、风灾、滑坡，纳入疫情防控实施方案采伐的松树，完全按照疫木进行除治和管理，非病死、枯死、灾害死亡、倒伏、折断、濒死松树一律不得采伐，采伐范围不得超出实际受灾范围或项目规划范围。加强行政执法，严厉打击滥砍乱伐等现象。

6.植被恢复

采取人工更新与自然更新并举的办法，对郁闭度在0.4以下的小班实行人工补植更新造林，其余的采取自然更新。人工更新采取植苗造林，根据采伐迹地海拔、坡度、坡向、土壤等小班因子，遵循适地适树原则选择非松属阔叶的混交树种，进行穴状整地，植被恢复结合森林抚育、储备林、低效林改造等林业工程统筹安排。特别是针对今年高温致死的松林小班，除治过后产生的“天窗”科学补种乡土阔叶树种，突出目标树经营，培育健康森林。

- （三）档案管理

松材线虫病预防和除治工作中应当建立和完善档案资料，并妥善保管。主要包括：

1.政府和主管部门制定印发的松材线虫病相关文件、防治方案、防治经费以及相关会议资料等；

2.松材线虫病疫情监测、普查、取样、检测鉴定等工作台账；

3.辖区内检疫检查、涉木企业及个人登记备案等情况；

4.松材线虫病疫情除治作业、疫木监管等情况；

5.松材线虫病疫情除治现场图片、影像等资料；

6.松材线虫病防治成效检查验收、工作总结等。

- 四、除治质量验收及绩效评价

- （一）除治质量验收

2024年度松材线虫病疫情集中除治工作实行施工队伍自查、乡镇、县级检查验收的三级自查验收制度。一是施工队伍在完成集中除治工作后，对除治工作全面自查，自查合格后申请除治责任单位检查验收。二是山场集中除治和疫木清理完毕，镇组织本级自查，并于3月底前将自查总结交县重大林业有害生物防控指挥部办公室。三是县重大林业有害生物防控指挥部收到自查总结和检查验收申请后适时组织开展检查验收工作。

- （二）绩效评价

1.按照完成年初制定的计划和县级验收评价结果将作为资金核算拨付的重要依据，县防控资金使用拨付与防控任务和成效挂钩。

2.因防控措施不当、处置不力造成疫情扩散，在2024年疫情发生情况的基础上有面积扩散或病死松树数量增加的。要适当扣减绩效承包费，造成后果追究责任。

- 五、经费概算

松材线虫病预防和除治工作是一项耗资巨大的救灾工程，防治经费主要用于死亡松树的除治、实行一定四年不变，严格按县“十四五”概算执行。

- 六、保障措施

## （一）严格坚持“五落实”

1.确定防控目标

明确2022-2025年度防控工作总体目标、各年度防治目标和各疫点防治目标，工作有的放矢，坚决保质保量完成年度防治任务，实现除治。

2.明确重点任务

（1）疫木清理

到2024年春节前，全面完成林间各类病枯死松树和衰弱木除治。枯死松树伐除率、除治现场合格率、伐桩处理合格率均达到100%。

（2）山下疫木清理

对全镇农户和生产经营单位开展疫木疫柴清理。到2024年2月底，农户家中无疫木疫柴，生产经营单位无检疫不合格的松木。

3.加大资金投入

松材线虫病作为国家的重点防治对象，县级财政首先加大投入，要积极争取政府增加松材线虫病防治专项经费，将松材线虫病等重大林业有害生物防治规划纳入社会经济发展规划，所需经费列入公共财政预算。松材线虫病防治资金要做到专款专用，严禁挤占和挪用，建立资金使用管理制度、跟踪检查制度和专项审计制度，确保有限的资金发挥最大的效益。

4.层层落实责任

松材线虫病防治实行地方人民政府负责制，各村{居}委会应当充分认识到松材线虫病防治的重要性、紧迫性、长期性和艰巨性，担负起属地责任，组织开展好辖区内重点区域松材线虫病防治“保卫战”。

各村（居）要加强疫木清理组织协调，加强巡山护林员、生态护林员现场监管，做好村民及林权者的宣传教育工作，防止偷伐、偷检疫木情况发生。

5.严格考核追责

将松材线虫病防控工作纳入2024年度各村（居）防控质量及成效进行监督检查，作为年度考核重要依据。

## （二）精准做到“七到位”

1.全面监测

建设完善林业有害生物监测网络，利用国家林草网络感知系统松材线虫病精细化监管平台，扎实开展松材线虫病日常监测和秋季疫情专项普查，建立松材线虫病疫点小班档案，以准确掌握疫情动态。

2.强化检疫

松科植物及其制品均为疫木，必须实施检疫监管，合理运用劝导站（防火检查站）严查非法运输松疫木及其制品，确保疫木不流失，防止疫情扩散；

3.精准防治

一是建立限期拔除疫点制度，二是采取封锁措施，禁止任何单位和个人擅自经营、加工、利用松木；三是制定科学可行的防控实施方案，分区施策，采取一小班一策略；四是做好疫情小班常态化管理工作，建立采伐台账；五是除治后要巩固防治效果。

4.严格执法

抓好疫木管理，加强疫情封锁。禁止松木的非除治性采伐，任何涉木企业、单位和个人一律不得收购、经营、加工及利用疫区内松木。坚决打击违法违规行为；配合公安机关查处违法采伐、经营、加工、使用疫木及其制品等犯罪行为。

5.广泛宣传

积极开展关于《松材线虫病防治技术方案》《松材线虫病疫区和疫木管理办法》的宣传教育，发放宣传资料等多种方式，大力宣传松材线虫病的危害性，提升广大群众松材线虫病防治意识。

6.依靠科技

积极开展新技术和产品推广应用，强化科技协同创新，推进科技成果的研发和推广应用。

7.加强检查

全面开展自查自纠工作。考核结果纳入对各村（居）的年终综合考核评价内容。

附件：石黄镇2024年度秋季松材线虫病小班台账一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亩、株 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇（林场） | 村(管护站) | 社(林班) | 小班号 | 小地名 | 经度 | 纬度 | 小班面积(亩) | 死亡松树(株) |  |  |  |  | 是否为疫情小班 | 年份 | 春秋 普查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 病死松树 | 其他死亡原因死亡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自然灾害 | 其他有害生物（小蠹虫） | 工程 |  |  |  |
| 石黄镇 | 高岭村 | 2 | 68 | 马槽湾 | 107.823126 | 30.530468 | 21.20 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 高岭村 | 4 | 12 | 碑湾 | 107.841444 | 30.533689 | 47.70 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 高岭村 | 4 | 33 | 九道拐 | 107.850436 | 30.532218 | 27.30 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 高岭村 | 4 | 46 | 梁家祠子 | 107.855691 | 30.531601 | 105.00 | 48 | 1 | 47 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 高岭村 | 4 | 96 | 陈家祠堂 | 107.849289 | 30.529594 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 高岭村 | 4 | 100 | 老碾 | 107.844431 | 30.529472 | 10.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 高岭村 | 4 | 140 | 陈家祠堂 | 107.849620 | 30.527560 | 62.10 | 39 | 0 | 7 | 0 | 32 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 高岭村 | 5 | 179 | 杜克强屋后 | 107.835963 | 30.526285 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 高岭村 | 6 | 113 | 陈家祠堂 | 107.850347 | 30.529021 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 高岭村 | 6 | 143 | 老碾 | 107.857600 | 30.530368 | 11.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 高岭村 | 6 | 237 | 田家坪 | 107.847884 | 30.524037 | 121.70 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 高岭村 | 6 | 278 | 田沟湾 | 107.834799 | 30.522023 | 15.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 高岭村 | 6 | 289 | 田家坪 | 107.846859 | 30.521565 | 49.40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 高岭村 | 6 | 293 | 观音庙 | 107.840024 | 30.521367 | 73.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 高岭村 | 6 | 302 | 田家坪 | 107.844635 | 30.520978 | 27.80 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 1 | 5 | 上杨树沟 | 107.777588 | 30.493195 | 213.30 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 1 | 10 | 上杨树沟 | 107.775456 | 30.491678 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 1 | 12 | 周家院子 | 107.784001 | 30.490891 | 62.70 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 1 | 18 | 刘王庙 | 107.776304 | 30.489845 | 18.80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 1 | 48 | 烂塘水库 | 107.782341 | 30.487115 | 14.90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 2 | 72 | 欧老师唖咀 | 107.776559 | 30.485261 | 32.40 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 2 | 96 | 大屋脊屋后 | 107.786295 | 30.483057 | 22.50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 3 | 141 | 刘权斋屋后 | 107.794376 | 30.478304 | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 3 | 157 | 萧家湾屋后 | 107.787962 | 30.476511 | 6.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 4 | 139 | 刘权斋屋后 | 107.794369 | 30.478664 | 14.30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 4 | 156 | 田梁金大门 | 107.796448 | 30.476683 | 25.50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 4 | 159 | 学校包 | 107.795037 | 30.476199 | 19.40 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 4 | 167 | 关田包 | 107.795497 | 30.475176 | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 4 | 172 | 生田湾 | 107.794682 | 30.474500 | 18.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 4 | 177 | 关田包 | 107.796577 | 30.474136 | 27.90 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 4 | 191 | 田梁金大门 | 107.802819 | 30.471880 | 101.30 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 4 | 200 | 关田包 | 107.797975 | 30.471433 | 15.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 4 | 201 | 花园子屋后 | 107.799887 | 30.471368 | 22.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 4 | 205 | 关田包 | 107.794661 | 30.470807 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 桂艳村 | 4 | 221 | 菜地片 | 107.804000 | 30.468411 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 金星居委 | 1 | 45 | 上院子 | 107.852802 | 30.511156 | 88.10 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 金星居委 | 1 | 58 | 石黄场 | 107.844270 | 30.507624 | 145.40 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 金星居委 | 2 | 1 | 断石桥 | 107.839985 | 30.520220 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 金星居委 | 2 | 2 | 断石桥 | 107.843034 | 30.520193 | 65.90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 金星居委 | 3 | 25 | 大田坝 | 107.855316 | 30.513789 | 40.38 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 六合村 | 3 | 25 | 罗家湾 | 107.837448 | 30.557193 | 26.73 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 六合村 | 5 | 226 | 王家梁子 | 107.836543 | 30.543006 | 18.90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 六合村 | 5 | 238 | 王家梁子 | 107.837641 | 30.542356 | 9.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 六合村 | 5 | 257 | 谢家院 | 107.841238 | 30.541055 | 60.80 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 六合村 | 5 | 277 | 学堂口 | 107.835842 | 30.540054 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 六合村 | 5 | 285 | 谢家院 | 107.838407 | 30.538889 | 36.60 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 六合村 | 5 | 293 | 谢家院 | 107.845693 | 30.537653 | 103.80 | 43 | 1 | 42 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 六合村 | 5 | 319 | 蔡家寨 | 107.828630 | 30.536164 | 81.20 | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 三胜村 | 1 | 176 | 大岩 | 107.876929 | 30.541183 | 7.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 三胜村 | 2 | 399 | 广东湾 | 107.874618 | 30.525480 | 17.30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 三胜村 | 2 | 400 | 广东湾 | 107.875745 | 30.525378 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 三胜村 | 3 | 103 | 沙包 | 107.864673 | 30.544575 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 三胜村 | 3 | 174 | 何清斌包 | 107.871459 | 30.540996 | 46.80 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 三胜村 | 3 | 275 | 背后湾 | 107.862452 | 30.537029 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 三胜村 | 3 | 292 | 背后湾 | 107.864402 | 30.535965 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 三胜村 | 4 | 80 | 李立军包 | 107.861765 | 30.545876 | 10.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 三胜村 | 4 | 159 | 何清斌包 | 107.871602 | 30.542103 | 11.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 三胜村 | 4 | 294 | 背后湾 | 107.863649 | 30.535764 | 17.30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 三胜村 | 4 | 333 | 背后湾 | 107.862776 | 30.533679 | 7.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 三胜村 | 4 | 335 | 背后湾 | 107.864523 | 30.533578 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 三胜村 | 4 | 337 | 背后湾 | 107.863733 | 30.533374 | 6.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 三胜村 | 5 | 89 | 李立军包 | 107.861754 | 30.545313 | 6.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 三胜村 | 7 | 204 | 何清斌包 | 107.873549 | 30.540164 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 三胜村 | 8 | 395 | 广东湾 | 107.874892 | 30.525739 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 1 | 61 | 靶子咀 | 107.864400 | 30.516449 | 359.70 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 1 | 71 | 丁堡咀 | 107.865533 | 30.512551 | 68.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 1 | 82 | 双河寨 | 107.866103 | 30.510004 | 25.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 1 | 127 | 窑子塝 | 107.863764 | 30.504655 | 9.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 1 | 131 | 窑子塝 | 107.863881 | 30.504097 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 2 | 97 | 石活岩 | 107.855873 | 30.507919 | 104.30 | 90 | 2 | 88 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 2 | 120 | 油坊沟 | 107.846976 | 30.505054 | 60.30 | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 2 | 128 | 张家院子 | 107.852962 | 30.504502 | 6.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 2 | 141 | 张家院子 | 107.851011 | 30.502593 | 105.20 | 40 | 4 | 36 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 2 | 156 | 张家院子 | 107.855265 | 30.501359 | 64.70 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 2 | 158 | 杨家湾 | 107.862032 | 30.501537 | 14.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 4 | 56 | 大岩角 | 107.859452 | 30.516663 | 258.00 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 5 | 4 | 枫香湾 | 107.864250 | 30.525482 | 257.10 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 5 | 5 | 老林沟 | 107.851187 | 30.525683 | 78.00 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 5 | 14 | 老林沟 | 107.850090 | 30.523027 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 5 | 16 | 枫香湾 | 107.861413 | 30.522812 | 45.30 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 5 | 17 | 枫香湾 | 107.864074 | 30.522754 | 9.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 5 | 25 | 大岩脚 | 107.867248 | 30.521391 | 216.80 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石黄村 | 5 | 34 | 大岩角 | 107.862627 | 30.520732 | 29.30 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 1 | 14 | 寨包 | 107.837373 | 30.507560 | 14.90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 1 | 23 | 寨包 | 107.837953 | 30.506731 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 1 | 45 | 咀口塘 | 107.842204 | 30.505086 | 167.90 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 2 | 16 | 寨包 | 107.836785 | 30.507497 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 2 | 41 | 钟光云屋外 | 107.836220 | 30.505579 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 2 | 48 | 钟光云屋外 | 107.836213 | 30.505101 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 2 | 55 | 钟光云屋外 | 107.833810 | 30.504304 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 2 | 70 | 咀口塘 | 107.842688 | 30.503817 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 2 | 77 | 水井湾 | 107.837739 | 30.503460 | 5.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 3 | 81 | 水井湾 | 107.837938 | 30.503329 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 3 | 143 | 杨河沟 | 107.841541 | 30.500180 | 132.50 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 3 | 204 | 张古老包 | 107.833078 | 30.496537 | 5.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 4 | 69 | 磨盘丘 | 107.827241 | 30.504083 | 128.00 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 4 | 184 | 锯木咀 | 107.826730 | 30.497989 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 4 | 218 | 黄岭包 | 107.831228 | 30.495319 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 4 | 221 | 锯木咀 | 107.825786 | 30.495141 | 6.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 4 | 237 | 锯木咀 | 107.826189 | 30.493048 | 35.60 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 4 | 242 | 李启崋老屋外 | 107.828443 | 30.492581 | 126.60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 4 | 250 | 付家老院子 | 107.832911 | 30.491460 | 145.10 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 4 | 264 | 道湾 | 107.830588 | 30.489455 | 41.10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 5 | 149 | 田家祠堂 | 107.830380 | 30.499931 | 35.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 5 | 160 | 凤凰咀 | 107.826756 | 30.499348 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 5 | 165 | 屋后包 | 107.825256 | 30.499086 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 5 | 190 | 铁铺岭 | 107.830348 | 30.497578 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 6 | 27 | 鲤鱼石板 | 107.820914 | 30.507067 | 484.20 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 6 | 175 | 大岩湾 | 107.824667 | 30.498579 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 6 | 179 | 大岩湾 | 107.826499 | 30.498318 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 6 | 188 | 大岩湾 | 107.824514 | 30.497511 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 6 | 208 | 大岩湾 | 107.823075 | 30.496438 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 6 | 216 | 锯木咀 | 107.825451 | 30.495551 | 56.00 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 6 | 219 | 大岩湾 | 107.820779 | 30.495254 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 7 | 206 | 田少相当门 | 107.813206 | 30.496816 | 195.20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 7 | 212 | 大岩湾 | 107.823386 | 30.495858 | 87.90 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 7 | 241 | 白湾 | 107.820561 | 30.492554 | 98.40 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 7 | 257 | 沙树湾 | 107.818408 | 30.490516 | 51.00 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 9 | 43 | 鲤鱼石板 | 107.820651 | 30.505251 | 10.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 9 | 290 | 沙底咀 | 107.811106 | 30.484740 | 114.30 | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 9 | 296 | 叶家湾 | 107.816009 | 30.483085 | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 9 | 303 | 叶家湾 | 107.814740 | 30.480268 | 14.90 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 石鲤村 | 9 | 304 | 大老壳 | 107.811968 | 30.480076 | 263.60 | 34 | 4 | 30 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 1 | 2 | 白鸡岭 | 107.823589 | 30.490648 | 213.60 | 99 | 1 | 98 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 1 | 5 | 磨盘丘 | 107.828886 | 30.488808 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 1 | 11 | 磨盘丘 | 107.828220 | 30.487345 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 1 | 13 | 付家湾 | 107.823415 | 30.487033 | 91.40 | 31 | 4 | 27 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 1 | 16 | 田家湾 | 107.830044 | 30.486327 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 1 | 18 | 付家湾 | 107.823573 | 30.486164 | 12.00 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 1 | 30 | 田家湾 | 107.831564 | 30.483994 | 16.70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 2 | 34 | 尖山子 | 107.827902 | 30.482981 | 17.30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 2 | 37 | 揠门口 | 107.821217 | 30.482075 | 38.00 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 2 | 42 | 付家寨 | 107.831433 | 30.480586 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 2 | 45 | 曹家沟 | 107.834256 | 30.480516 | 123.80 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 2 | 47 | 张家院子 | 107.826745 | 30.480150 | 21.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 2 | 51 | 张家院子 | 107.823130 | 30.479293 | 85.80 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 3 | 66 | 张家院子 | 107.827702 | 30.477983 | 16.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 3 | 82 | 后湾 | 107.825662 | 30.477073 | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 3 | 88 | 吴家院子 | 107.835087 | 30.475824 | 101.30 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 3 | 124 | 曹门口 | 107.834950 | 30.472421 | 116.90 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 3 | 149 | 曹门口 | 107.833002 | 30.469604 | 30.60 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 4 | 69 | 揠儿沟 | 107.818102 | 30.478009 | 151.70 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 4 | 91 | 后湾 | 107.825343 | 30.475445 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 4 | 142 | 双龙学校 | 107.824067 | 30.470520 | 9.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 4 | 155 | 大咀 | 107.824204 | 30.469328 | 8.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 5 | 147 | 曹门口 | 107.831693 | 30.470023 | 11.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 5 | 148 | 双龙沟 | 107.829660 | 30.469824 | 49.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 5 | 161 | 大咀 | 107.826217 | 30.468365 | 17.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 5 | 166 | 大咀 | 107.824010 | 30.468165 | 65.30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 5 | 172 | 大咀 | 107.825641 | 30.467368 | 6.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 5 | 173 | 双龙场 | 107.829557 | 30.467370 | 106.20 | 41 | 0 | 3 | 0 | 38 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 5 | 179 | 大咀 | 107.826036 | 30.466822 | 7.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 5 | 189 | 同心庙 | 107.824801 | 30.465731 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 5 | 195 | 同心庙 | 107.826295 | 30.465577 | 14.10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 5 | 203 | 蔡家包 | 107.829228 | 30.464552 | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 5 | 230 | 火石团 | 107.835583 | 30.461948 | 267.57 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 5 | 231 | 老屋场 | 107.831908 | 30.461949 | 9.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 5 | 238 | 老屋场 | 107.831963 | 30.461261 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 5 | 251 | 火石团 | 107.835583 | 30.461948 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 6 | 115 | 李家湾 | 107.817216 | 30.473009 | 28.40 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 6 | 123 | 刘家湾 | 107.813255 | 30.472504 | 172.50 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 6 | 136 | 王家咀 | 107.821569 | 30.470591 | 13.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 6 | 145 | 刘家湾 | 107.814489 | 30.470170 | 9.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 6 | 151 | 刘家湾 | 107.812950 | 30.469534 | 132.50 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 6 | 152 | 刘家湾 | 107.819038 | 30.469630 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 6 | 159 | 大屋厂 | 107.821068 | 30.468734 | 41.40 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 7 | 160 | 刘家湾 | 107.816842 | 30.468598 | 28.20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 7 | 168 | 大屋厂 | 107.819444 | 30.467921 | 22.50 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 7 | 177 | 大屋厂 | 107.814756 | 30.466909 | 59.00 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 7 | 182 | 大屋厂 | 107.816878 | 30.466459 | 9.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 7 | 190 | 大屋厂 | 107.819422 | 30.465873 | 70.50 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 7 | 199 | 大屋厂 | 107.817382 | 30.465032 | 22.40 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 实现无疫情 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 7 | 210 | 周家岩 | 107.813456 | 30.463636 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 7 | 211 | 岩麦包 | 107.815465 | 30.463642 | 26.70 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 7 | 227 | 岩麦包 | 107.815933 | 30.462019 | 26.10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 7 | 241 | 岩麦包 | 107.814138 | 30.460849 | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 7 | 255 | 周家岩 | 107.810825 | 30.455933 | 62.60 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 8 | 178 | 周家岩 | 107.808811 | 30.466970 | 209.60 | 59 | 1 | 58 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 8 | 181 | 花院子 | 107.810477 | 30.466476 | 16.70 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 8 | 183 | 周家岩 | 107.810228 | 30.466529 | 106.20 | 26 | 2 | 24 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 8 | 194 | 花院子 | 107.812250 | 30.465673 | 11.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 8 | 200 | 周家湾 | 107.813167 | 30.464794 | 9.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 8 | 217 | 周家岩 | 107.812359 | 30.463120 | 11.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 8 | 225 | 周家岩 | 107.809771 | 30.462413 | 31.50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 8 | 232 | 周家岩 | 107.808563 | 30.461917 | 77.30 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 8 | 233 | 周家岩 | 107.811976 | 30.461682 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 8 | 243 | 周家岩 | 107.810626 | 30.460461 | 14.70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 拔除小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 8 | 244 | 周家岩 | 107.808041 | 30.459611 | 90.80 | 33 | 1 | 32 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 8 | 246 | 绵羊咀 | 107.809432 | 30.459107 | 19.80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |
| 石黄镇 | 双龙村 | 8 | 248 | 周家岩 | 107.807318 | 30.458592 | 190.10 | 40 | 2 | 38 | 0 | 0 | 疫情小班 | 2024 | 秋普 |

忠县石黄镇基层治理综合指挥室               2024年10月30日印发