忠县石子乡人民政府

石子府发〔2022〕9号

忠县石子乡人民政府

关于印发《石子乡2022年农村公路年度养护

计划》的通 知

各村民委员会、各科室、各乡属单位、各在乡单位：

《石子乡2022年农村公路年度养护计划》已经乡党委政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

忠县石子乡人民政府

2022年4月12日

石子乡2022年农村公路年度养护计划

为深入贯彻习近平总书记关于乡村振兴、“四好农村路”建设等重要指示批示精神，继续巩固农村公路建设成果，积极创造良好的道路交通安全条件，使农村公路更好的服务支撑乡村振兴战略实施，按照《农村公路养护预算编制办法》(JTG/T 5640-2020)，特编制年度养护计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实市、县公路工作会议精神，构建责任明确、协调有序、监管严格、奖惩有力的管理机制；实现“有路必养、养必良好，有路必管、管必到位”的目标，保障农村公路处于良好的运行服务状态，人民群众满意度明显提升，为我乡经济社会发展提供有力的支撑和保障。

二、主要任务

全乡农村公路全部纳入经常性养护，列养率达100%。管养路段优、良、中等路的比例不低于75%。坚持开展以路面、路基养护为中心，以桥涵养护为重点的日常养护工作。常年保持路面整洁、路基稳定、桥涵安全、排水畅通、设施完好。

（一）开展路容路貌整治

根据我乡实际情况，按照《农村公路养护技术规范》（JTG/T5019-2019），积极开展路容路貌整治活动，提升农村公路管理和服务能力。今年，拟开展以下整治行动

1.路容路貌整治

大力开展路田分家、路宅分家行动。对路基、路面、路肩、护壁墙、边沟、涵洞、标志、标线和绿化进行完善、修整；公路沿线绿化带无杂草丛生，绿化整洁美观，排水设施畅通，建控区范围内公路附属设施完好。

2.侵占公路路产路权的整治

对非法侵占公路路面、路肩、边沟、公路用地等违法行为进行清理和清除，恢复公路、公路用地原貌，确保公路两旁无“六乱”（乱拉乱挂、乱堆乱码、乱搭乱建、乱停乱靠、乱刊广告、乱摆摊设点）现象。

3.违法建构筑物整治

对公路两侧控制区内各类违法建筑物和构筑物进行处置，确保无新增违法建筑。

4.公路建控区环境保护

不采用除草剂喷洒公路两侧杂草，建控区范围内无可视垃圾或固废物。

5.农村公路（桥涵）检查

重点抓好路基塌方整治、边坡加固、防护工程设置、路面坑凼（槽）、路基沉陷等有可能影响车辆行人安全的隐患整改。

（二）提高公路巡查频率

我乡管养机构负责组织人员对本行政区域内乡村公路进行全覆盖巡查，其中乡道每周不少于一次、村道每半月不少于一次、其他道路每月抽查一次。汛期、冰雪等特殊时段，应加大巡查力度和频率，做好巡查记录。

（三）开展预防性养护

今年拟对各路段不同程度存在裂缝未灌缝、破碎板的农村公路开展路面灌缝、病害修补等小修保养工作，完成路面灌缝及路面修补。

（四）提升安全隐患处置能力

一是继续加大对辖区农村客运线路、沿线学校路段的安全隐患处置工作，确保农村客运和学习路段安全畅通；二是加大资金投入，完善所辖农村公路中急弯、连续下坡、视距不良、高路堤、临水临崖、危窄桥涵等特殊路段和部位的安全标志；三是加强农村公路养护作业安全监管，切实落实养护作业各方安全责任，在施工过程中严格操作规程，确保生产安全。

（五）加强桥梁管养

一是按照频率开展经常性检查工作，建立健全桥梁基础数据动态更新机制。开展桥梁缘石、栏杆、护栏高度不足整治，定期实施栏杆清洁或涂装，加强桥梁标志标牌更新维护，对桥梁栏杆、伸缩缝、防护设施等损坏部位及时修复，推动桥梁管养再上新台阶；二是按照重庆市公路事务中心《关于调整完善公路桥梁信息公示牌和限载标志的通知》（渝路中心便函〔2021〕86号）要求，完成辖区桥梁公示牌制作和安装任务。

（六）实现信息化、机械化转变

一是采用公路灾毁信息采集系统手机APP及时填报农村公路水毁信息；二是逐步实行人力养护向机械养护转变，增强机械作业能力，提升养护效率和质量，实现农村公路管理养护工作常态化、规范化、标准化、信息化。

三、工作要求

（一）加强考核评比，优化结果运用。将农村公路养护工作纳入年度评比考核，认真开展对各村农村公路养护质量的考核、考评，优化考核结果运用。

（二）严格经费监管，合理使用资金。坚持“统一计划、统一考核、专款专用”的原则。石子乡严格经费使用监管，保证工作落实、经费落实，全力推进我乡的农村公路管养更上一个新台阶。

忠县石子乡党政办公室                    2022年4月12日印发