乌杨街道发〔2022〕1号

忠县人民政府乌杨街道办事处

关于印发《乌杨街道公共安全百日攻坚

专项整治社会视频建设工作方案》的通知

各村（居）民委员会：

为贯彻落实县政府第176次常务会议通过《全县公共安全百日攻坚专项整治行动方案》（忠府办发〔2021〕83号）和《乌杨街道公共安全百日攻坚专项整治行动工作方案》（乌杨街道发〔2021〕100号）文件精神，经研究，现制定《乌杨街道公共安全百日攻坚专项整治社会视频建设工作方案》，下发各村（居），请认真组织实施。

忠县人民政府乌杨街道办事处

2022年1月6日

乌杨街道公共安全百日攻坚专项整治

社会视频建设工作方案

为确保全街道公共安全百日攻坚专项行动扎实开展，全街道社会视频监控建设有序推进，提升全民电信网络安全防控意识，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神，紧紧围绕习近平总书记关于加强岁末年初安全防范的重要指示精神，按照全街道安全稳定百日攻坚行动动员会议要求，从严从实从细落实百日攻坚整治专项行动各项措施，完善“人防、物防、技防”安防设置工作，切实提高安全防范及应急处置能力，严守社会公共安全稳定底线。

二、工作目标

按照“标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”的原则，从即日起至2022年3月18日前，各村（居）每月举办1次电信网络安全宣讲活动；各村（居）完成共计2050路视频监控建设，并全部接入辖区派出所，强化社会整体安全防控。

三、工作措施

（一）电信网络安全宣讲行动

各村（居）主动联系联片村（居）民警、通信运营商等每月召开1次会议，通过摆放网络安全宣传展板、展架，悬挂条幅、设置宣传展台、发放宣传资料等方式，向群众宣传网络安全法律法规、互联网等服务平台信息采集相关知识，认真回答群众提出的网络安全方面疑问，提醒广大群众要提高自我防范意识，谨防网络风险；通过宣传反诈骗知识、引导更多群众安装“国家反诈中心APP”，对没有安装的人员细心讲解“国家反诈中心APP”功能、特色及优势，引导和协助其进行安装。对不熟悉操作智能手机的群众，通过手把手教学方式亲自操作，确保安装到位。（责任人：各村（居）、辖区派出所、通信运营商）

（二）社会视频监控强化行动

各村（居）主动联系联片村（居）民警、通信运营商召开宣传动员会、任务推进会，以“市场选择、自主自愿”为原则，按照任务分配，村（居）组织实施，运营商配合，入门入户动员企业、个体经营户、群众安装视频监控，并成功接入辖区派出所。横向加大村（居）公共场所视频监控建设力度，扩大街道视频监控范围，纵向形成“群众+警务”两级联动机制，健全完善安防体系，切实提升群众幸福感、获得感、安全感。（责任人：各村（居）、辖区派出所、通信运营商）

四、工作要求

（一）强化组织领导，落实层级责任。各村（居）要深刻认识维护全街道社会公共安全的极端重要性，围绕社会视频建设工作目标强化落实，各村（居）支部书记要亲自研究、部署，辖区派出所等单位各司其职，成立工作领导小组，切实把责任扛在肩上，确保公共安全百日攻坚社会视频建设工作圆满完成。

（二）加快工作推进，强化责任落实。辖区派出所会同街道平安办不定期对各村（居）进行随机抽查，按村（居）完成进度进行排名并报送街道公共安全百日攻坚专项整治行动工作领导小组予以通报。

（三）加强协作配合，做好信息报送。按照街道公共安全百日攻坚行动工作实行月调度的要求，各村（居）请于2022年1月7日、2月8日、3月4日前报送工作总结，包括组织发动、推进进度、经验做法、典型案事例、监控视频接入数据量等，数据和事例要客观真实，报送需加盖各村（居）公章。

附件1：各村（社区）视频监控安装建设任务分解表

附件2：各村（社区）视频监控安装统计表

附件1

各村（社区）视频监控安装建设任务分解表

| 序号 | 村（社区） | 任务总量（个） | 1月31日前 | 2月28日前 | 3月18日前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱河社区 | 180 | 60 | 70 | 50 |
| 2 | 文峰社区 | 150 | 50 | 60 | 40 |
| 3 | 黄谷社区 | 150 | 50 | 60 | 40 |
| 4 | 沿溪社区 | 150 | 50 | 60 | 40 |
| 5 | 青岭社区 | 150 | 50 | 60 | 40 |
| 6 | 五岭社区 | 120 | 50 | 40 | 30 |
| 7 | 曹家社区 | 120 | 50 | 40 | 30 |
| 8 | 将军社区 | 110 | 40 | 40 | 30 |
| 9 | 普乐社区 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 太集村 | 110 | 40 | 40 | 30 |
| 11 | 兴合村 | 100 | 40 | 40 | 20 |
| 12 | 杨峰村 | 100 | 40 | 40 | 20 |
| 13 | 高寨村 | 100 | 40 | 40 | 20 |
| 14 | 团结村 | 80 | 30 | 30 | 20 |
| 15 | 楠木村 | 80 | 30 | 30 | 20 |
| 16 | 白坪村 | 80 | 30 | 30 | 20 |
| 17 | 庙塘村 | 80 | 30 | 30 | 20 |
| 18 | 李岗村 | 80 | 30 | 30 | 20 |
| 19 | 上坝村 | 80 | 30 | 30 | 20 |
| 合计 |  | 2050 | 750 | 780 | 520 |

附件2

各村（社区）视频监控安装统计表

| 序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭住址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

忠县乌杨街道党政办公室                    2022年1月6日印发